# TicketMatrix / MatchMatrix – přehled projektu a denní deník

Účel dokumentu: Jedno místo, kde je vždy vidět co už máme, co právě řešíme, co nás čeká a zároveň sem půjde každý den dopisovat, co jsme udělali.

## 1) Vize produktu (TicketMatrix)

TicketMatrix je platforma pro tvorbu tiketů (UX jako Livesport) s inteligentní asistencí (MatchMatrix engine). Uživatel má plnou kontrolu, systém poskytuje pravděpodobnosti, edge/EV, riziko a transparentní výkon modelu.

### UX – jak to má vypadat

- Styl „Livesport“: sporty → ligy → časové okno (dnes / zítra / týden) → zápasy.

- U zápasu: kurzy od více bookmakerů, volba tipu klikem.

- Detail zápasu: forma, rating, H2H, síla doma/venku atd.

- Ticket builder: uživatel poskládá zápasy a tipy, potom je rozloží na konstanty + bloky 1–3 (max 3 zápasy na blok) → až 27 variant tiketů.

- Zobrazení: celkový kurz, odhad šance, EV, přehled variant, barevné zvýraznění podle rizika/výhry.

- Uložení tiketů do systému a následné vyhodnocení pro statistiky a zlepšování.

### Monetizace

- Primárně A: předplatné (subscription); později doplnit C: affiliate klik na bookmaker (deep link), aby uživatel nemusel přepisovat.

Pozn.: Vize i návrh metrik „Confidence“ + „Ticket success probability“ jsou popsány v interních podkladech.

## 2) Co máme dnes (stav platformy)

### 🔑 Potvrzené DB přihlašovací údaje z Dockeru

- DB jméno: matchmatrix

- Uživatel: matchmatrix

- Heslo: matchmatrix

- Datadir v kontejneru: /var/lib/postgresql/data

(zdroj: docker inspect ... .Config.Env)

### 2.1 Infrastruktura (Windows + Docker)

- Projektové soubory jsou na Windows disku: C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\...

- Docker Desktop spouští kontejnery:

  - matchmatrix_postgres

  - matchmatrix_redis

- DBeaver je jen klient (editor + GUI), databáze běží v Docker Postgres.

### 2.2 Databáze a skripty

- DB je PostgreSQL s core tabulkami: leagues, teams, league_teams, matches, team_aliases.

- ext_source existuje a je základem pro napojení více providerů.

- Existuje merge logika přes public.merge_team() (canonical tým se nepřepisuje bez kontroly).

- Struktura SQL skriptů je v repu: C:\MatchMatrix-platform\MatchMatrix-platform\Scripts\...

### 2.3 Ingest / data zdroje

- Historická/aktuální fotbalová data již běží přes football_data ingest (funkční pipeline).

- Probíhá integrace API-SPORTS (API-Football v3) jako nový primární zdroj pro:

  - ligy

  - týmy

  - fixtures

  - později i další sporty (Basketball, Hockey/NHL, NFL atd.)

- Limit API-Football: 100 requestů/den → ingest musí minimalizovat requesty.

## 3) Aktuální problém / lessons learned

### Problém: \i include v SQL uvnitř kontejneru

- \i je příkaz psql „načti soubor“.

- Když běží psql uvnitř Docker kontejneru, nevidí Windows cesty typu C:/....

- Proto \i C:/MatchMatrix-platform/... padá.

Dlouhodobě stabilní řešení: - buď nepoužívat \i a posílat SQL jako jeden stream z PowerShellu do psql (bez cest) - nebo mít oficiálně namountovaný adresář do kontejneru (infrastrukturní závislost).

## 4) Cílová architektura „Autopilot“ (denně 07:00)

Cíl: systém běží s minimem zásahů.

Denní běh (07:00): 1) Ingest (API-Football – incremental) 2) Merge/upsert do core tabulek (031–034) 3) Audit (duplicit/ext_id, orphan, integrita) 4) Vygenerovat denní report 5) Poslat email (Seznam) + uložit logy do C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\logs\YYYY-MM-DD\

Výstupy (log standard): - 0700_ingest_api_football_*.log - 0710_merge_db_*.log - 0720_audit_*.log - 0730_daily_report_*.txt

## 5) Roadmap – co bude následovat

### FÁZE 1 – Dokončit API-Football ingest (fotbal)

- Produkční ingest skript (leagues/teams/league_teams/fixtures), idempotentní (bez duplicit).

- Minimalizace requestů a běh autopilota:

  - Fixtures okno: -2 dny zpětně až +7 dní dopředu (zápasy/fixtures + update výsledků a statusů)

  - Odds okno: dnes až +3 dny dopředu (kurzy/odds – samostatný ingest krok, později častěji / live)

- Upsert SQL (031–034) stabilně spouštět bez závislosti na Windows cestách (preferovaně stream bez \i).

- Audit skripty: duplicity (ext_source+ext_id), orphan záznamy, alias coverage, referenční integrita.

### FÁZE 2 – Rozšíření na další sporty (API-Sports)

- Přidat ingest moduly pro Basketball/Hockey/NFL…

- Zachovat ext_source a stejný upsert pattern.

- Postupně doplňovat mapování lig a týmů (merge_team).

### FÁZE 3 – Kurzy a bookmaker vrstva

- Stabilní ingest kurzů (např. TheOdds) a uložení odds per bookmaker.

- Porovnávání odds, fair odds, edge.

- Připravit deep linky na bookmakery (později).

### FÁZE 4 – TicketMatrix (web/PWA) MVP

- Web jako Livesport + ticket builder.

- Uživatel: filtrační personalizace (sporty/ligy/týmy/bookmaker, min edge, risk).

- Transparentní výkon modelu (globální).

### FÁZE 5 – Scale / Live

- Cache (Redis) pro často čtené view.

- Worker fronta pro výpočty.

- Live aktualizace (websockety / event stream) až po stabilním MVP.

## 6) Denní deník práce (doplnitelné)

Pravidlo: každý den přidat 5–15 řádků. „Co jsme udělali“, „co se pokazilo“, „co je další krok“.

### Šablona zápisu dne

Datum: YYYY-MM-DD - ✅ Hotovo: - - 🧩 Poznámky / zjištění: - - ❌ Problémy: - - ➜ Další krok (zítra): -

## 7) Technická část / Technický log

Architektura:

API-Football → ingest → staging → public.

Klíčové prvky:

run_id řízení každého ingest běhu.

Oddělení staging/public.

Merge skripty pro fixtures.

Aktuální stav:

Fixtures ingest funkční (Season 2024/2025 testováno).

Odds ingest testován samostatně přes endpoint fixture.

Parametrická pipeline _v1 stabilní.

Další technické kroky:

Implementace merge logiky pro odds.

Optimalizace API volání vzhledem k limitu 100/day.

Příprava dat pro MatchMatrix model layer.

## 8) Seznam klíčových souborů (kde co je)

### Infrastruktura

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\infra\docker-compose.yml

### OPS

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ops\mm_master.ps1

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ops\mm_env.ps1

### API-Football ingest

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ingest\API-Football\api_football_pull_v1.py

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ingest\API-Football\run_api_football_pipeline.ps1

### Upsert / merge skripty

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\MatchMatrix-platform\Scripts\03_generation\031_upsert_leagues_api_football.sql

- ...\032_upsert_teams_api_football.sql

- ...\033_upsert_league_teams_api_football.sql

- ...\034_upsert_matches_api_football.sql

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\MatchMatrix-platform\Scripts\09_Run\090_api_football_merge_run.sql

### Logy

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\logs\YYYY-MM-DD\...

## Datum: 2026-02-22

✅ Hotovo:

- Normalizace databáze (leagues, teams, fixtures, odds).

- Oddělení staging a public vrstvy.

- Zaveden základní merge pattern (idempotentní upsert).

- Definována koncepce ext_source jako základ multi-provider architektury.

🧩 Poznámky / zjištění:

- Zavedena jasná vrstva ingest → staging → public.

- Architektura připravena na rozšíření o další sporty.

- Oddělení logiky ingest a merge potvrzeno jako správný směr.

❌ Problémy:

- Nejasnosti kolem run_id.

- Možné duplicitní běhy ingestu.

➜ Další krok (zítra):

- Ověřit konzistenci fixtures po merge.

- Zavést lepší kontrolu run_id.

## Datum: 2026-02-23

✅ Hotovo:

- Implementace API-Football ingest pipeline.

- Automatické generování run_id.

- Test Premier League 2024 (teams + fixtures).

- Ověřeno správné napojení staging → public.

🧩 Poznámky / zjištění:

- API vrací fixtures korektně.

- Metadata ligy jsou konzistentní.

❌ Problémy:

- Chybně zadané časové okno → 0 fixtures.

➜ Další krok (zítra):

- Validovat min/max kickoff.

- Ověřit rozsah sezóny 2024.

## Datum: 2026-02-24

✅ Hotovo:

- Plně funkční pipeline API-Football (staging → merge → commit).

- Staženo 1219 lig do staging.

- Opraveny typové kolize (::text).

- Opraveny ON CONFLICT klauzule dle skutečných PK.

- Doplněny unikátní indexy (teams, matches, league_teams).

- Úspěšný COMMIT bez chyby.

- Implementace ingest_football_teams (EPL 2024 – 20 týmů).

- Zaveden merge-only režim.

- Oddělení Pull a Merge návrh.

🧩 Poznámky / zjištění:

- ext_source + ext_id potvrzen jako dlouhodobý pattern.

- League ingest může běžet méně často (1× měsíčně).

- Staging historizuje run_id.

- Hardcoded datumová okna blokovala fixtures/odds.

❌ Problémy:

- \i include v Dockeru nevidí Windows cesty.

- Duplicitní volání leagues pull.

- Season 2025 vracel prázdnou odpověď.

➜ Další krok (zítra):

- Odstranit duplicitní leagues pull.

- Zavést dynamická datumová okna.

- Oddělit Pull/Merge definitivně.

## Datum: 2026-02-26

✅ Hotovo:

- Stabilizována multi-provider architektura (league_provider_map, team_provider_map).

- Upraveny skripty 033 a 034 pro canonical mapping.

- Ověřeno 380 zápasů s nenulovým home/away team_id.

- Ingestováno 2562 zápasů (TOP ligy 2024).

- Smazány duplicitní api_football ligy.

- Ověřen lifecycle ops.job_runs (CREATE → RUNNING → SUCCESS).

- Opraven param blok v PowerShell pipeline.

🧩 Poznámky / zjištění:

- Canonical liga existuje pouze jednou.

- Matches ukládají canonical league_id a team_id.

- Docker exec + PowerShell pipe plně funkční.

❌ Problémy:

- Param nebyl první blok skriptu → proměnné se nenačítaly.

➜ Další krok (zítra):

- Vytvořit PowerShell orchestration wrapper.

- Přidat ochranu proti paralelnímu běhu.

- Oddělit ingest_* a refresh_* naming.

## Datum: 2026-02-27

✅ Hotovo:

- Plně autonomní ingest fixtures bez interaktivních parametrů.

- Wrapper načítá enabled ligy z ops.ingest_targets.

- Opraveny SQL typy (season jako text).

- Zprovozněn Windows Task Scheduler (06:00).

- Paralelní ochrana nastavena.

- Validovány běhy v ops.job_runs.

- Identifikovány staging duplicity (více run_id).

🧩 Poznámky / zjištění:

- Whitelist oddělen od staging katalogu.

- Free limit 100 requestů respektován.

❌ Problémy:

- Více run_id pro stejné ligy (92–103).

➜ Další krok (zítra):

- Navrhnout deduplikaci staging lig.

- Připravit EU batch import.

## Datum: 2026-02-28

✅ Hotovo:

- EU exact v1 (32 lig).

- EU major v4 (39 lig).

- Canonical vrstva stabilní (1219 lig).

- Identifikováno 47 chybějících targetů pro season 2023.

- API-Hockey RAW vrstva implementována.

- 262 lig uloženo do staging.api_hockey_leagues_raw.

🧩 Poznámky / zjištění:

- RAW first → parse second → canonical third potvrzen jako standard.

- Evropa strukturálně připravena na masivní ingest fixtures.

❌ Problémy:

- Apply skript měl filtr jen EU exact v1%.

- Transakce aborted → nutný ROLLBACK.

- HK parser padal na NOT NULL constraint.

➜ Další krok (zítra):

- Parse HK RAW → staging.

- Dojet season 2023 (47 lig).

- Zahájit season 2022 batch.

## Datum: 2026-03-01

✅ Hotovo:

- API-Hockey leagues pipeline dokončena (262 lig).

- league_provider_map naplněn.

- Teams RAW ingest: 262 requestů.

- Ověřena JSON struktura.

- Přidán fallback pro team ID (coalesce).

🧩 Poznámky / zjištění:

- Free plán neumožňuje season 2025 → používáme 2024.

- Response není jednotná (někde chybí team.id).

❌ Problémy:

- Parse padal na NOT NULL constraint (opraveno fallbackem).

➜ Další krok (zítra):

- Znovu spustit parse run_id=3.

- Upsert do public.teams.

- Naplnit team_provider_map a league_teams.

### 📅 2026-02-28 – Oprava ingest_targets (kritická oprava)

- Identifikovány duplicity v ops.ingest_targets

- Každá liga (provider_league_id) byla evidována 2×

- Důsledek:

  - zkreslené počty missing_2023_targets (47 místo 42)

  - potenciální dvojité API requesty

  - nestabilní historie loadů

- Provedeno:

  - odstranění duplicit (ponechán vždy 1 řádek)

  - přidán UNIQUE constraint na (provider, provider_league_id)

Výsledek:

- 71 unikátních lig

- stabilní bucket logika

- přesné počítání requestů