# TicketMatrix / MatchMatrix – přehled projektu a denní deník

Účel dokumentu: Jedno místo, kde je vždy vidět co už máme, co právě řešíme, co nás čeká a zároveň sem půjde každý den dopisovat, co jsme udělali.

## 1) Vize produktu (TicketMatrix)

TicketMatrix je platforma pro tvorbu tiketů (UX jako Livesport) s inteligentní asistencí (MatchMatrix engine). Uživatel má plnou kontrolu, systém poskytuje pravděpodobnosti, edge/EV, riziko a transparentní výkon modelu.

### UX – jak to má vypadat

- Styl „Livesport“: sporty → ligy → časové okno (dnes / zítra / týden) → zápasy.

- U zápasu: kurzy od více bookmakerů, volba tipu klikem.

- Detail zápasu: forma, rating, H2H, síla doma/venku atd.

- Ticket builder: uživatel poskládá zápasy a tipy, potom je rozloží na konstanty + bloky 1–3 (max 3 zápasy na blok) → až 27 variant tiketů.

- Zobrazení: celkový kurz, odhad šance, EV, přehled variant, barevné zvýraznění podle rizika/výhry.

- Uložení tiketů do systému a následné vyhodnocení pro statistiky a zlepšování.

### Monetizace

- Primárně A: předplatné (subscription); později doplnit C: affiliate klik na bookmaker (deep link), aby uživatel nemusel přepisovat.

Pozn.: Vize i návrh metrik „Confidence“ + „Ticket success probability“ jsou popsány v interních podkladech.

## 2) Co máme dnes (stav platformy)

### 🔑 Potvrzené DB přihlašovací údaje z Dockeru

- DB jméno: matchmatrix

- Uživatel: matchmatrix

- Heslo: matchmatrix

- Datadir v kontejneru: /var/lib/postgresql/data

(zdroj: docker inspect ... .Config.Env)

### 2.1 Infrastruktura (Windows + Docker)

- Projektové soubory jsou na Windows disku: C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\...

- Docker Desktop spouští kontejnery:

  - matchmatrix_postgres

  - matchmatrix_redis

- DBeaver je jen klient (editor + GUI), databáze běží v Docker Postgres.

### 2.2 Databáze a skripty

- DB je PostgreSQL s core tabulkami: leagues, teams, league_teams, matches, team_aliases.

- ext_source existuje a je základem pro napojení více providerů.

- Existuje merge logika přes public.merge_team() (canonical tým se nepřepisuje bez kontroly).

- Struktura SQL skriptů je v repu: C:\MatchMatrix-platform\MatchMatrix-platform\Scripts\...

### 2.3 Ingest / data zdroje

- Historická/aktuální fotbalová data již běží přes football_data ingest (funkční pipeline).

- Probíhá integrace API-SPORTS (API-Football v3) jako nový primární zdroj pro:

  - ligy

  - týmy

  - fixtures

  - později i další sporty (Basketball, Hockey/NHL, NFL atd.)

- Limit API-Football: 100 requestů/den → ingest musí minimalizovat requesty.

## 3) Aktuální problém / lessons learned

### Problém: \i include v SQL uvnitř kontejneru

- \i je příkaz psql „načti soubor“.

- Když běží psql uvnitř Docker kontejneru, nevidí Windows cesty typu C:/....

- Proto \i C:/MatchMatrix-platform/... padá.

Dlouhodobě stabilní řešení: - buď nepoužívat \i a posílat SQL jako jeden stream z PowerShellu do psql (bez cest) - nebo mít oficiálně namountovaný adresář do kontejneru (infrastrukturní závislost).

## 4) Cílová architektura „Autopilot“ (denně 07:00)

Cíl: systém běží s minimem zásahů.

Denní běh (07:00): 1) Ingest (API-Football – incremental) 2) Merge/upsert do core tabulek (031–034) 3) Audit (duplicit/ext_id, orphan, integrita) 4) Vygenerovat denní report 5) Poslat email (Seznam) + uložit logy do C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\logs\YYYY-MM-DD\

Výstupy (log standard): - 0700_ingest_api_football_*.log - 0710_merge_db_*.log - 0720_audit_*.log - 0730_daily_report_*.txt

## 5) Roadmap – co bude následovat

### FÁZE 1 – Dokončit API-Football ingest (fotbal)

- Produkční ingest skript (leagues/teams/league_teams/fixtures), idempotentní (bez duplicit).

- Minimalizace requestů a běh autopilota:

  - Fixtures okno: -2 dny zpětně až +7 dní dopředu (zápasy/fixtures + update výsledků a statusů)

  - Odds okno: dnes až +3 dny dopředu (kurzy/odds – samostatný ingest krok, později častěji / live)

- Upsert SQL (031–034) stabilně spouštět bez závislosti na Windows cestách (preferovaně stream bez \i).

- Audit skripty: duplicity (ext_source+ext_id), orphan záznamy, alias coverage, referenční integrita.

### FÁZE 2 – Rozšíření na další sporty (API-Sports)

- Přidat ingest moduly pro Basketball/Hockey/NFL…

- Zachovat ext_source a stejný upsert pattern.

- Postupně doplňovat mapování lig a týmů (merge_team).

### FÁZE 3 – Kurzy a bookmaker vrstva

- Stabilní ingest kurzů (např. TheOdds) a uložení odds per bookmaker.

- Porovnávání odds, fair odds, edge.

- Připravit deep linky na bookmakery (později).

### FÁZE 4 – TicketMatrix (web/PWA) MVP

- Web jako Livesport + ticket builder.

- Uživatel: filtrační personalizace (sporty/ligy/týmy/bookmaker, min edge, risk).

- Transparentní výkon modelu (globální).

### FÁZE 5 – Scale / Live

- Cache (Redis) pro často čtené view.

- Worker fronta pro výpočty.

- Live aktualizace (websockety / event stream) až po stabilním MVP.

## 6) Denní deník práce (doplnitelné)

Pravidlo: každý den přidat 5–15 řádků. „Co jsme udělali“, „co se pokazilo“, „co je další krok“.

### Šablona zápisu dne

Datum: YYYY-MM-DD - ✅ Hotovo: - - 🧩 Poznámky / zjištění: - - ❌ Problémy: - - ➜ Další krok (zítra): -

## 7) Technická část / Technický log

Architektura:

API-Football → ingest → staging → public.

Klíčové prvky:

run_id řízení každého ingest běhu.

Oddělení staging/public.

Merge skripty pro fixtures.

Aktuální stav:

Fixtures ingest funkční (Season 2024/2025 testováno).

Odds ingest testován samostatně přes endpoint fixture.

Parametrická pipeline _v1 stabilní.

Další technické kroky:

Implementace merge logiky pro odds.

Optimalizace API volání vzhledem k limitu 100/day.

Příprava dat pro MatchMatrix model layer.

## 8) Seznam klíčových souborů (kde co je)

### Infrastruktura

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\infra\docker-compose.yml

### OPS

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ops\mm_master.ps1

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ops\mm_env.ps1

### API-Football ingest

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ingest\API-Football\api_football_pull_v1.py

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\ingest\API-Football\run_api_football_pipeline.ps1

### Upsert / merge skripty

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\MatchMatrix-platform\Scripts\03_generation\031_upsert_leagues_api_football.sql

- ...\032_upsert_teams_api_football.sql

- ...\033_upsert_league_teams_api_football.sql

- ...\034_upsert_matches_api_football.sql

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\MatchMatrix-platform\Scripts\09_Run\090_api_football_merge_run.sql

### Logy

- C:\MATCHMATRIX-PLATFORM\logs\YYYY-MM-DD\...

### 2026-02-24

✅Hotovo:

  - Potvrzené DB přihlašovací údaje z Dockeru: DB=matchmatrix, USER=matchmatrix, PASS=matchmatrix.

  - Dohodnuté ingest okno pro fixtures: -2 dny zpětně až +7 dní dopředu.

  - Dohodnuté ingest okno pro odds (kurzy): dnes až +3 dny dopředu.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - psql v kontejneru nevidí Windows cesty C:\...; pro stabilitu budeme merge spouštět bez \i (stream SQL) nebo sjednotíme mount.

➜Další krok (odpoledne):

  - Zprovoznit denní Autopilot 07:00 (ingest → merge → audit → report → email).

✅Hotovo:

  - Zprovozněna plně funkční pipeline API-Football (staging → merge → commit bez chyby).

  - Úspěšně staženo 1219 lig z API-Football do staging tabulek.

  - Opraveny typové kolize (text = integer) pomocí explicitních castů (::text).

  - Opraveny ON CONFLICT klauzule podle skutečných UNIQUE / PK constraintů v public tabulkách.

  - Doplněny / ověřeny unikátní indexy:  - public.teams (ext_source, ext_team_id)

- public.matches (ext_source, ext_match_id)

- public.league_teams (league_id, team_id)

- Opraveno předávání parametru :run_id (bez chybného :'run_id').

  - Finální běh merge proběhl úspěšně:

INSERT   0    1219 (leagues),    ostatní tabulky bez nových insertů (0 0)

  - COMMIT bez chyby

🧩 Poznámky / zjištění:

  - Staging ingest funguje stabilně, hlavní problémy byly v merge části (typy + constrainty).

  - ext_source + ext_id je správný dlouhodobý pattern pro víc providerů.

  - League ingest může běžet výrazně méně často (1× měsíčně).

  - Fixtures a odds je potřeba plánovat s ohledem na 100 requestů/den (free plán API-Football).

  - Architektura je nyní připravena na oddělení režimu Pull a Merge (kvůli úspoře requestů).

❌Problémy (vyřešeno během dne):

  - \i include v psql uvnitř Docker kontejneru nevidí Windows cesty → řešeno streamováním SQL.

  - ON CONFLICT bez odpovídajícího UNIQUE constraintu → doplněny indexy.

  - Chyba „operator does not exist: text = integer“ → sjednoceny datové typy přes ::text.

  - Chyba „no unique or exclusion constraint matching the ON CONFLICT specification“ → upraveny konfliktní klauzule dle skutečných PK.

➜Další krok (zítra):

  - Oddělit Pull a Merge režim (možnost spustit jen merge bez API requestů).

  - Přidat jednoduchý post-merge kontrolní report (počty leagues/teams/matches).

  - Připravit režim „merge-only“ pro případ ladění bez spotřeby API limitu.

  - Zahájit návrh audit skriptů (duplicitní ext_id, orphan records).

Datum: 2026-02-24 - odpoledne

✅ Hotovo:

  - - Navržena a zahájena implementace ingest_football_teams jobu.

  - - Definována idempotentní upsert logika (teams / league_teams / league_team_seasons).

  - - Rozhodnuto o oddělení Pull a Merge režimu.

  - - Navržen merge-only režim pro ladění bez čerpání API limitu.

  - - Zahájen návrh post-merge kontrolního reportu.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - - Canonical model je dostatečně stabilní pro rozšíření o teams vrstvu.

  - - Nutné držet unikátní identitu týmu přes ext_source + ext_team_id.

  - - Oddělení Pull/Merge výrazně zjednoduší budoucí debugging.

❌ Problémy:

  - - Nejasnost ohledně standardu ukládání SQL skriptů (vyřešeno návratem ke strukturovanému ukládání).

➜ Další krok (zítra):

  - - Dokončit implementaci teams ingest včetně merge-only režimu.

  - - Připravit návrh ingest_football_fixtures.

  - - Připravit základní audit SQL (duplicitní ext_id, orphan records).

Datum: 2026-02-24 – večer

✅ Hotovo:

  - - Opraveno vytváření run_id pro API-Football pipeline (nově vzniká reálné run_id v DB; nové běhy: 92–96).

  - - Zprovozněn pull TEAMS pro EPL (LeagueId=39) se Season=2024; do staging uloženo 20 týmů a proběhl merge do public (teams + league_teams).

  - - Ověřeno, že Season=2025 pro EPL vracel prázdnou odpověď; Season=2024 funguje.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - - staging.api_football_leagues se plní opakovaně pro více run_id (např. 1, 92, 93, 94, 95, 96) – staging historizuje běhy, ale je podezřelé, že leagues pull běží 2× v jedné pipeline (zbytečně žere requesty).

  - - Fixtures/odds stále 0, protože datumová okna v pipeline jsou nastavená na rok 2026 (mimo Season=2024); je nutné sjednotit default okna (dnes−7 až +14; odds dnes až +3) nebo předávat parametry From/To.

  - - Merge log potvrzuje: leagues OK, teams OK, matches 0 (není co mergeovat bez fixtures staging dat).

❌ Problémy:

  - - Duplicitní/leaky ingest lig: pipeline spouští leagues pull dvakrát → staging se rychle nafukuje (více run_id pro stejné ligy).

  - - Hardcoded datumová okna (2026-xx) blokují fixtures/odds ingest pro Season=2024.

➜ Další krok (zítra):

  - - Opravit run_api_football_pipeline.ps1: odstranit druhé volání pull leagues (jen 1×).

  - - Upravit Fixtures/Odds okna v pipeline na dynamické (Get-Date) + umožnit parametry FixturesFrom/FixturesTo/OddsFrom/OddsTo.

  - - Spustit fixtures pull pro LeagueId=39 Season=2024 v okně 2024-08-01 až 2025-06-01 a ověřit, že staging.api_football_fixtures > 0.

  - - Po naplnění fixtures: spustit merge matches + navázat odds pull/merge.

Datum: 2026-02-22

✅ Hotovo:

  - Normalizace databáze (leagues, teams, fixtures, odds).

  - Oddělení staging a public vrstvy.

  - Základní merge skripty.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - Zavedena jasná vrstva ingest → staging → public.

❌ Problémy:

  - Nejasnosti kolem run_id a duplicit.

➜ Další krok (zítra):

  - Ověřit konzistenci fixtures po merge.

Datum: 2026-02-23

✅ Hotovo:

  - Implementace API-Football ingest pipeline.

  - Automatické generování run_id.

  - Test Premier League 2024.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - API vrací fixtures i metadata ligy korektně.

❌ Problémy:

  - Chybně zadané časové okno → 0 fixtures.

➜ Další krok (zítra):

  - Validovat min/max kickoff a rozsah sezóny.

Datum: 2026-02-24

✅ Hotovo:

  - Kontrola ext_source v public.matches.

  - Ověření 380 fixtures (run_id 96/98).

  - Vyčištění testovacích dat.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - Duplicitní runy obsahovaly shodný rozsah 2024-08 → 2025-05.

❌ Problémy:

  - FK vazba blokovala mazání ručních zápasů.

➜ Další krok (zítra):

  - Oddělit testovací data od produkčních.

Datum: 2026-02-26

✅ Hotovo:

  - Oprava param(...) bloku v run_api_football_pipeline_v1.ps1.

  - Zavedena verzovaná pipeline _v1.

  - Úspěšné spuštění s DoFixtures=True (Season 2025).

  - Ověření správného načtení parametrů PowerShell.

🧩 Poznámky / zjištění:

  - param musí být první spustitelný blok skriptu.

  - ExecutionPolicy Bypass používán pro lokální běh.

❌ Problémy:

  - Param nebyl první → proměnné se nenačítaly.

➜ Další krok (zítra):

  - Otestovat ingest odds podle fixture_id.

  - Navrhnout merge logiku odds → public.

  - Datum: 26.02.2026

## Shrnutí dnešní práce

  - 1) Úspěšně dokončeno multi-provider mapování lig přes league_provider_map.

  - 2) Upraven 034_upsert_matches_api_football.sql tak, aby league_id byl brán z league_provider_map (canonical liga).

  - 3) Vytvořena nová tabulka public.team_provider_map pro multi-provider mapování týmů.

  - 4) Naplněno team_provider_map pro API-Football (20 týmů – Premier League).

  - 5) Upraven 033_upsert_league_teams_api_football.sql – týmy nyní mapovány přes team_provider_map.

  - 6) Upraven 034_upsert_matches_api_football.sql – home/away týmy nyní mapovány přes team_provider_map.

  - 7) Ověřeno, že všechny API-Football zápasy (380) mají nenulové home_team_id a away_team_id.

  - 8) Ověřeno, že všechny zápasy jsou pod jedním canonical league_id (3783).

## Architektonický výsledek

  - Systém nyní plně podporuje multi-provider architekturu:
- Canonical liga existuje pouze jednou v public.leagues.
- league_provider_map propojuje providera s canonical ligou.
- team_provider_map propojuje providera s canonical týmem.
- matches ukládají canonical league_id a canonical team_id.
- ext_source + ext_match_id zachovává auditovatelnost zdroje dat.

## Další plánované kroky

  - 1) Namapovat další ligu z API-Football na existující canonical ligu.

  - 2) Otestovat merge více providerů v jedné lize.

  - 3) Postupně odstranit paralelní 'api_football' ligy z public.leagues (cleanup).

  - 4) Rozšířit ingest na další soutěže/sporty.

DATUM: 26.02.2026 (API-Football multi-provider ingest)

Shrnutí dnešní práce:

  - 1) Zavedení a stabilizace multi-provider architektury (league_provider_map, team_provider_map).

  - 2) Canonical ligy nastaveny na ext_source = 'football_data'.

  - 3) API-Football připojen pouze přes provider mapping (bez duplicitních lig).

  - 4) Ingest týmů a fixtures pro sezonu 2024 pro TOP ligy:

- Premier League

- Championship

- La Liga

- Serie A

- Bundesliga

- Ligue 1

- Eredivisie

- Primeira Liga

  - 5) Celkem zpracováno 2562 zápasů (season 2024).

  - 6) Opraven script 034_upsert_matches_api_football.sql – napojení přes league_provider_map a team_provider_map.

  - 7) Přesun zápasů z duplicitních api_football lig na canonical league_id.

  - 8) Smazány duplicitní ligy z ext_source = 'api_football'.

  - 9) Databáze je nyní konzistentní, bez duplicit, připravena pro další rozšíření.

Stav systému:

  - ✔ Multi-provider model funkční

  - ✔ Canonical league architektura stabilní

  - ✔ Sezona 2024 plně ingestována pro TOP ligy

  - ✔ DB bez duplicit

## DENNÍ UPDATE – Orchestrace jobů (Docker + OPS)

Datum: 26.02.2026

Co jsme dnes dokončili:

  - 1) Ověřeno připojení k PostgreSQL běžícímu v Dockeru (uživatel: matchmatrix, DB: matchmatrix).

  - 2) Vyřešen problém s rolí 'postgres' – správný přístup přes uživatele matchmatrix.

  - 3) Ověřena struktura ops.jobs a ops.job_runs (schema je konzistentní).

  - 4) Opravena SQL logika pro vytvoření job run (odstraněn sloupec id z ops.jobs).

  - 5) Vyřešen quoting problém v psql proměnných (:job_code).

  - 6) Úspěšně vytvořen nový záznam v ops.job_runs (run_id = 12).

  - 7) Úspěšně proveden UPDATE run → status = success (UPDATE 1 potvrzen).

  - 8) Potvrzen plně funkční lifecycle jobu: CREATE → RUNNING → SUCCESS.

  - 9) Ověřeno, že Docker exec + PowerShell pipe fungují pro řízení DB skriptů.

Architektura orchestrace (aktuální stav):

  - ops.jobs        = definice jobů (konfigurace)

  - ops.job_runs    = historie běhů + audit

  - Flow: CREATE RUN → ingest/merge/ML → FINISH RUN

Milestone:

  - MatchMatrix má funkční DB orchestrace vrstvu řízenou přes Docker a SQL.

Další kroky (zítřejší plán):

  - 1) Vytvořit PowerShell wrapper (create + python ingest + merge + finish).

  - 2) Přidat ochranu proti paralelnímu běhu stejného job_code.

  - 3) Napojit default_params z ops.jobs místo prázdných {}.

  - 4) Oddělit ingest_* a refresh_* naming koncepčně.

# DENNÍ UPDATE – Ingest orchestrace + Scheduler + plán rozšíření lig

Datum: 27.02.2026

Co jsme dnes udělali:

  - 1) Dokončili jsme plně autonomní ingest fixtures přes API-Football: žádné interaktivní parametry (RunId/LeagueId/From/To) – vše se generuje automaticky.

  - 2) Wrapper run_ingest_fixtures_all_targets.ps1 nyní načítá enabled ligy z ops.ingest_targets, počítá okno From/To z fixtures_days_back/fixtures_days_forward a předává parametry do pull_api_football_fixtures.ps1.

  - 3) Opravili jsme SQL typy v načítání targets (season jako text) – odstraněna chyba COALESCE text vs integer.

  - 4) Zprovoznili jsme Windows Task Scheduler (Plánovač úloh) na denní běh v 06:00. Oprávnění jsme nastavili na režim 'Spustit pouze tehdy, je-li uživatel přihlášen' (kvůli chybě s neplatným účtem/heslem).

  - 5) Zapnuli jsme ochranu proti paralelnímu běhu v plánovači: 'Nespouštět novou instanci, pokud je úloha již spuštěna'.

  - 6) Validovali jsme běhy v ops.job_runs – poslední běhy probíhají úspěšně (success). Staré visící runy jsme ukončili jako failed, aby neblokovaly orchestrace.

  - 7) Potvrdili jsme, že staging ingest fixtures umí vložit data do staging (např. 380 fixtures pro league=39 při širším okně) a následně proběhne merge do finálních tabulek.

  - 8) Ujasnili jsme architekturu škálování: staging.api_football_leagues = katalog tisíců lig; public.leagues + public.league_provider_map = kurátorovaný výběr; ops.ingest_targets = co se má automaticky tahat.

  - 9) Identifikovali jsme problém staging duplikátů: stejné ligy se v staging vyskytují vícekrát kvůli víc run_id (např. 92–103). Doporučení: staging pravidelně čistit/normalizovat (deduplikace podle league_id) a držet pouze poslední snapshot.

Dohodnuté rozhodnutí:

  - Odds zatím neřešíme (free účet má omezení). Priorita je rozšíření fotbalových lig globálně a udržení stabilního denního ingestu.

Plán – rozšíření lig (fotbal):

  - 1) Vyčistit staging.api_football_leagues (deduplikace) – ideálně vytvořit view nebo work tabulku s posledním run_id na league_id.

  - 2) Vytvořit shortlist lig po regionech (Evropa → Jižní Amerika → Severní Amerika/USA+Kanada → Asie).

  - 3) Import shortlistu do public.leagues + mapování do public.league_provider_map.

  - 4) Automaticky vygenerovat ops.ingest_targets pro všechny nové ligy (enabled=true).

  - 5) Postupně zvyšovat coverage v dávkách (batch), aby se hlídaly limity API a velikost DB.

Další krok (příště):

  - Navrhnout a nasadit deduplikaci staging lig (league_id) + připravit import batch 1 pro Evropu (TOP ligy + hlavní 2. ligy).

# Denní zápis – Rozšíření Evropy (EU exact + EU major)

## 🎯 Cíl dne

Dotáhnout evropské ligy do silného základu (1.–4. úroveň podle země), nastavit ingest přes ops.ingest_targets a připravit DB na plnění fixtures.

## ✅ Co bylo hotovo

### 1️⃣ Canonical vrstva

- public.leagues (ext_source='api_football') obsahuje 1219 lig

- Canonical model je stabilní

- Duplicitní vytváření lig bylo zastaveno (jedeme přes ext_league_id)

### 2️⃣ EU exact v1

- ENG 1–4 divize

- Menší státy 1–2 liga (SI, SK, HR, BG, DK, CY, RO, SCO, WAL, NIR, IE, GR, HU, IL)

- Celkem: 32 lig

- Úspěšně aplikováno do:

  - league_provider_map

  - ops.ingest_targets

### 3️⃣ EU major v4

Rozšíření pro:

ES, DE, IT, FR, NL, PT, BE, AT, CH, CZ, PL, TR

- 1., 2., 3. liga

- bez women

- bez youth

- bez group chaosu

- bez cupů

Výsledek:

- 39 lig v import_planu (EU major v4)

### 4️⃣ Runtime stav

Aktuálně:

| Vrstva | Počet |
| --- | --- |
| public.leagues | 1219 |
| ops.ingest_targets | 38 (před full apply) |

Důvod:

- apply skript byl omezen filtrem EU exact v1%

- EU major v4 zatím nebyl zahrnut do ingest_targets

## ⚠️ Zjištěné problémy

- Apply skript měl filtr:

AND notes ILIKE 'EU exact v1%'

→ ignoroval nové EU major ligy

- Chyba country_code does not exist
→ opraveno, model jede čistě přes ext_league_id

- Transakce zůstala ve stavu aborted
→ vyřešeno ROLLBACK

## 🔧 Architektura (potvrzeno)

Datový tok:

API → staging.api_football_* 
     → public.leagues (canonical)
     → ops.league_import_plan (whitelist)
     → ops.ingest_targets (runtime config)
     → fixtures ingest

Ligu již znovu nestahujeme – pouze ji aktivujeme pro ingest.

## 🧠 Strategické rozhodnutí

- Canonical zdroj = API-Football

- Ingest běží pouze přes whitelist (ops.ingest_targets)

- Free limit 100 requests nevadí pro plnění DB

- Evropa se rozšiřuje kontrolovaně

## 📍 Stav projektu po dnešku

Evropa je:

- ✔ Strukturálně připravená

- ✔ Canonical stabilní

- ✔ Whitelist hotový

- ✔ Architektura čistá

- ✔ Připraveno na masivní ingest fixtures

Další krok:

- Opravit apply skript na všechny enabled ligy

- Navýšit ingest_targets na ~70–80 lig

- Naplnit fixtures

- Připravit VIEW pro web MVP

## 🚀 Poznámka

Projekt je teď ve fázi, kdy:

- Datový model je hotový

- Evropa je téměř kompletní

- Můžeme přejít z „databázové fáze“ do „produktové fáze

## Denní zápis – 2026-03-02 (Fixtures 2022 + Hockey RAW)

• API-Football – fixtures ingest: free plán zamítá sezonu 2021; dostupné jsou sezony 2022–2024 (ověřeno testem Premier League).

• Stav ops.ingest_targets: enabled ligy = 71; run_group rozdělení: EU_major_v4_A/B, EU_exact_v1_0..3 + TOP8 (aktuálně jako A/B – sjednotit na EU_top_A/EU_top_B).

• EU_exact_v1 buckety potvrzeny (0=11, 1=5, 2=8, 3=7). Včera staženo 29 requestů pro season 2023 (EU_top + EU_major_v4_A + EU_exact_v1_2).

• Kontrola canonical_league_id u enabled cílů: 0 NULL.

• Zjištěny duplicity v ops.ingest_targets (dvojité záznamy pro stejný provider_league_id). Další krok: deduplikace na (provider, provider_league_id) a přidání UNIQUE constraint, aby se to neopakovalo.

• Plán ingest: dnes vyčerpat denní limit přes season 2022 (71 requestů). Zítra dojet zbytek season 2023 (dle kontroly zbývá ~47 cílů – ověřit proti staging dle run_id).

• API-Hockey – opraven pull_api_hockey_leagues.ps1: ukládá RAW do staging.api_hockey_leagues_raw (1 řádek = celé JSON payload). Ověřeno: run_id=1 payload obsahuje 262 lig.

• Pozn.: po chybě v SQL (25P02) je potřeba vždy ROLLBACK – jinak jsou další příkazy ignorované.